**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕСОРУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 25» декабря 2017 г. № 123

с.Тресоруково

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения на 2019-2022 гг.»**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Тресоруковского сельского поселения

П о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения на 2019-2022 гг.» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Тресоруковского сельского поселения <http://www.tresorukovo.ru/> в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тресоруковского

сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области Н.А.Минько

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА**

***«Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения»***

***на 2019-2022 годы***

Приложение

к постановлению администрации

Тресоруковского сельского поселения

от 25.12. 2017 г. № 123

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы Тресоруковского сельского поселения**

**Лискинского муниципального района**

**«Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения»**

**на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы (далее –Программа) | | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Тресоруковского сельского поселения. | | | | |
| **Исполнители муниципальной программы** | Администрация Тресоруковского сельского поселения | | | | |
| **Основные разработчики муниципальной программы** | Администрация Тресоруковского сельского поселения. | | | | |
| **Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия** | **Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Тресоруковского сельского поселения**  Выполнение мероприятий программы позволит создать условия для улучшения архитектурного и эстетического облика поселения, создания комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.  Выполнениемероприятия программы повлечет за собой повышение уровня благоустройства территории Тресоруковского сельского поселения | | | | |
| **Цель муниципальной программы** | Создание благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории Тресоруковского сельского поселения. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Тресоруковского сельского поселения. | | | | |
| **Задачи муниципальной программы** | Реализация программы позволит решить следующие задачи:  1. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий с обустройством инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.  2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Тресоруковского сельского поселения;  3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Тресоруковского сельского поселения;  5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тресоруковского сельского поселения. | | | | |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | По основным мероприятиям программы будет осуществлен мониторинг следующих индикаторов:  -количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году;  **-** количество благоустроенныхобщественных территорий общего пользования. | | | | |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2019-2022 годы. Этапы реализации программы не выделяются | | | | |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 11544,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета поселения – 296,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 2960,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 11544,0 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: | | | | |
| **Год** | **ВСЕГО (тыс.руб.)** | **Бюджет**  **поселения** | **Бюджет области** | **Федеральный бюджет** |
| 2019 | 3700,0 | 74,0 | 740,0 | 2886,0 |
| 2020 | 3700,0 | 74,0 | 740,0 | 2886,0 |
| 2021 | 3700,0 | 74,0 | 740,0 | 2886,0 |
| 2022 | 3700,0 | 74,0 | 740,0 | 2886,0 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | - повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий, включая благоустройство скверов, освещение общественных территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий;  - увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству;  - повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Тресоруковского сельского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территории Тресоруковского сельского поселения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций проживающих и расположенных на территории Тресоруковского сельского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории;  - повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Тресоруковского сельского поселения совершенствование архитектурного облика общественных территорий;  - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. | | | | |

1. **Характеристика текущего состояния современной городской среды**
   1. Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Тресоруковского сельского поселения. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (строительство скверов, детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Многоквартирных домов на территории Тресоруковского сельского поселения нет.

Одной из важнейшей задач Тресоруковского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительных нормативов по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Реализация программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей поселения путем вовлечения граждан в обсуждение и участие в решении вопросов развития территорий.

Программа предусматривает улучшение внешнего облика общественных территорий Тресоруковского сельского поселения.

Реализация мероприятия позволит:

- повысить уровень технического и эксплуатационного состояния общественной территории с учетом посещения территорий людьми с ограниченными возможностями и маломобильными группами населения;

- сформировать современные зоны для активной культурной жизни граждан;

- обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в реализации проектов комплексного благоустройства территорий;

В Тресоруковском сельском поселении 7 общественных территорий общего пользования (скверы, зоны отдыха и т.д.), общая площадь которых составляет порядка 2,0 тыс. кв. м.

Доля благоустроенных общественных территорий составляет 20% к общему количеству общественных территорий, площадь их составляет 1,25 тыс. кв.м. (зона отдыха, сквер).Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 80 %.

Адресный перечень общественных территорий Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах, представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

* устройство каменного (плиточного) мощения;
* установка ограждения;
* установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов;
* обеспечение освещения территории;
* обеспечение полива;
* озеленение территории.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере современной городской среды. Цель и задачи муниципальной программы**

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Благоустройство городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Тресоруковского сельского поселения.

Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Тресоруковского сельского поселения.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Тресоруковского сельского поселения.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Тресоруковского сельского поселения.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Для реализации основных мероприятий муниципальной программы разработаны следующие документы:

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы, согласно приложению к программе №6.

4. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы, согласно приложению к программе №7.

5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы, согласно приложению к программе №8.

6. Положение об общественном комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тресоруковском сельском поселении на 2019-2022 годы, согласно приложению к программе №8.

7. Состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тресоруковском сельском поселении на 2019-2022 годы в составе, согласно приложению к программе №9.

В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции отрасли благоустройства поселения перечень нормативных правовых актов может обновляться и дополняться.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2019-2022 годах.

**4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении от общего количества общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении, %.

2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

3. Количество благоустроенных общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении.

Доля благоустроенных общественных территорий рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов, бульваров, пляжей поселения к общей их площади, выраженное в процентах.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены приложения № 1 к муниципальной программе.

**5. Основные мероприятия муниципальной программы**

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках программы запланирована реализация двух основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к программе.

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов Тресоруковского сельского поселения о бюджете Тресоруковского сельского поселения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

* риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
* финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Приложение 1  
к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Тресоруковскогосельского поселения  Лискинского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды Тресоруковскогосельского поселения» на 2019-2022 годы и их значениях** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации)  2017 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | | | |  |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тресоруковскогосельского поселения» на 2019-2022 годы | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля благоустроенных общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении от общего количества общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении | | % | 20 | 25 | 80 | 90 | 100 |  |
| 5 | | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | | % | 20 | 25 | 80 | 90 | 100 |  |
| 6 | | Количество благоустроенных общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении | | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Приложение 2  
к муниципальной программе

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы Тресоруковского сельского поселения  
 Лискинского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды**

**Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
|  | Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения на 2019-2022 годы | | | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Тресоруковского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Тресоруковского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Тресоруковского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Благоустройство общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении | Администрация Тресоруковского сельского поселения | | 2019 год | 2022 год | Благоустройство общественных территорий | |  | | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении от общего количества общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении.  Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.  Показатель 3. Количество благоустроенных общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении. |

Приложение 3  
к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Тресоруковского сельского поселения**

**Лискинского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды**

**Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения на 2019-2022 годы** | **всего, в том числе:** | **14800** | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| федеральный бюджет | 11544 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 |
| областной бюджет | 2960 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| местный бюджет | 296 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **Благоустройство общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении** | **всего, в том числе:** | **14800** | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| федеральный бюджет | 11544 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 |
| областной бюджет | 2960 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| местный бюджет | 296 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Благоустройство общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении | всего, в том числе: | **14800** | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| федеральный бюджет | 11544 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 |
| областной бюджет | 2960 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| местный бюджет | 296 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4  
к муниципальной программе

**План реализации муниципальной программы Тресоруковского сельского поселения**

**Лискинского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды**

**Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |

**План реализации муниципальной программы Тресоруковскогосельского поселения**

**Лискинского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды**

**Тресоруковскогосельского поселения» на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2022 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство общественных территорий в Тресоруковском сельском поселении | - | - | - | 4 |

Приложение 5

к муниципальной программе

**Адресный перечень общественных территорий**

**Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в 2019-2022 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории |
|  | Воронежская область, Лискинский район с.Тресоруково ул.Советская | Благоустройство площади |
|  | Воронежская область, Лискинский район с.Тресоруково ул.Советская | Строительство детской тематической площадки |
|  | Воронежская область, Лискинский район с.Тресоруково, ул.Садовая | Благоустройство символического памятника |

Приложение 6

к муниципальной программе

**Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы**

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019 – 2022 годы (далее – Порядок) разработаны в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 – 2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр.

* 1. Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к отбору объектов, определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу общественной территории. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары).
  2. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
  3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
  4. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать следующим критериям:
     1. соответствия территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;
     2. возможность реализации проекта в полном объеме в текущем году.
  5. Заявитель при подаче предложения вправе указать:
     1. предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории;
     2. предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
     3. предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
     4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;
  6. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.

7. Заявитель при подаче предложения вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

8. Предложение с прилагаемыми к нему документами подается в письменной форме в администрацию Тресоруковского сельского поселения, которое регистрируется специалистом и делается отметка о его получении с указанием даты получения.

На обоих экземплярах предложения проставляется регистрационный номер, дата и время его представления. Один экземпляр предложения возвращается заявителю.

9. Общественная комиссия, которая осуществляет рассмотрение и оценку поступивших предложений на предмет их соответствия установленным настоящим Порядком требованиям.

Срок рассмотрения Комиссией предложений и приложенных к ним документов не может превышать пяти календарных дней.

10. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 11. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Приложение к порядку

Администрацию Тресоруковского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

Минько Н.А.

с.Тресоруково ул.Почтовая, 4

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (Ф.И.О., либо наименование организации)

проживающий(ая)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(имеющей местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц)

Номер контактного телефона (факса):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, КПП, ОГРН

(для юридического лица):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предложение**

**о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019-2022 гг**

**I. Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта |  |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. |  |
| Цель и задачи проекта |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта |  |
| Заявитель проекта |  |
| Целевая группа: |  |
| количество человек, заинтересованных в реализации проекта, |  |
| в том числе прямо заинтересованных, человек |  |
| косвенно заинтересованных, человек |  |

**II. Описание проекта (не более 3 страниц)**

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;

необходимость выполнения проекта;

круг людей, которых касается решаемая проблема;

актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

1. Цели и задачи проекта.
2. Мероприятия по реализации проекта:

конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);

предполагаемое воздействие на окружающую среду.

1. Ожидаемые результаты проекта:

практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;

количественные показатели.

1. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Приложение 7

к муниципальной программе

**Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы.**

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы (далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы (далее - проект программы), а также контроль за реализацией муниципальной программы. Общественное обсуждение проекта программы проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проекте документа, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту документа. Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации.

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется путем их размещения на официальном сайте Тресоруковского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [tresorukovo.ru](mailto:tresorukovo@govvrn.ru)

3. Не позднее чем за 2 рабочих дня до начала общественного обсуждения лица ответственные за разработку проекта программы (далее - разработчик), размещают в сети "Интернет":

1) информацию, содержащую сведения о разработчике проекта документа (наименование разработчика, его юридический адрес и адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество контактного лица, его должность и телефон), о сроках начала общественного обсуждения, о порядке направления замечаний и предложений, о сроках доработки проекта документа;

2) проект муниципальной программы (документ).

4. Продолжительность проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должна составлять не менее 30 календарных дней.

5. При направлении замечаний и предложений к проекту документа участники общественного обсуждения указывают:

граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные; юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные.

Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат.

Не рассматриваются также замечания и предложения:

1) экстремистской направленности;

2) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

3) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проектов документов.

6. Комиссия в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения:

рассматривает поступившие замечания и предложения к проекту документа;

анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта программы, принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае необходимости дорабатывает проект программы.

Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта программы, носят рекомендательный характер. Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту программы в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта программы, не является препятствием для ее утверждения.

Итоги общественного обсуждения проекта программы подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования Тресоруковского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [tresorukovo.ru](mailto:tresorukovo@govvrn.ru)

7. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы, комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и контроль за реализацией программы осуществляется общественной комиссией.

Приложение

к Порядку

Предложение по проекту

**муниципальной программы** Тресоруковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куда: в Администрацию Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области с.Тресоруково, ул.Почтовая. д.4

Наименование заинтересованного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона (факса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Проект программы предлагаем:

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта подпрограммы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К настоящим предложениям прилагаются документы на \_\_ л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту подпрограммы)

Приложение 8 к муниципальной программе

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019-2022 годы (далее – Порядок).

2. Заинтересованным лицам являются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественных территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

3. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией Тресоруковского сельского поселения и включает следующие этапы:

- осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с заинтересованными лицами;

- подготовка дизайн-проекта;

- направление дизайн-проекта для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

- Согласование дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц;

4. Дизайн-проект подготавливается в отношении дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования по предложениям, одобренным общественной комиссией для включения в основное мероприятие «Формирование современной городской среды на территории Тресоруковского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Тресоруковского сельского поселения», с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового и визуального описания благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечня работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в администрацию Тресоруковского сельского поселения в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, администрация Тресоруковского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

Общественной комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе корректировке дизайн-проекта.

9. Администрация Тресоруковского сельского поселения с учетом решения общественной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория не подлежит включению в муниципальную программу.

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной комиссией. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 9

к муниципальной программе

**Положение**

**об общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тресоруковском сельском поселении на 2019-2022 годы.**

Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тресоруковском сельском поселении (далее – Общественная комиссия) является коллегиальным органом, созданным во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в целях осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тресоруковском сельском поселении.

Общественная комиссия своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Воронежской области, Лискинского муниципального района и Тресоруковского сельского поселения.

Общественная комиссия формируется из представителей администрации Тресоруковского сельского поселения, Совета народных депутатов Тресоруковского сельского поселения, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций и разработчика муниципальной программы в составе 12 человек.

Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим порядком.

Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.

Организация подготовки и проведения заседания общественной комиссии осуществляет секретарь.

Заседание общественная комиссия правомочно, если на заседании присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.

Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их принятия, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии.

Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования Тресоруковского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [tresorukovo.ru](mailto:tresorukovo@govvrn.ru) в течение трех дней со дня подписания и утверждения протокола. Заседание общественной комиссии фиксируется на видеосъемку.

Основные задачи и функции Общественной комиссии

11.1. Организация общественного обсуждения проекта Муниципальной программы«Формирования современной городской среды Тресоруковского сельского поселения» на 2019 -2022 годы далее – муниципальная программа).

11.2. Оценка адресных перечней дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2022 годы.

11.3. Оценка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, оценка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

11.4. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы.

12. Датой заседания общественной комиссии для формирования протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы назначается третий рабочий день, следующий за датой окончания срока приема заявок.

13. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности общественной комиссии осуществляется администрацией Тресоруковского сельского поселения.

Приложение 10

к муниципальной программе

**СОСТАВ**

**общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тресоруковском сельском поселении на 2019-2022 годы**

Председатель:

1.Минько Надежда Анатольевна –  глава Тресоруковского сельского  поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Заместитель председателя:

2.Болдин Александр Александрович- директор МКОУ Тресоруковская СОШ;

Секретарь комиссии:

3.Красикова Инна Евгеньевна- специалист администрации Тресоруковского сельского поселения

Члены комиссии:

4.Бунина Валентина Николаевна- директор филиала Тресоруково МКУК «Тресоруковский СДК»

5.Чекризова Надежда Павловна- ИП

6.Осенева Нина Васильевна- председатель ТОС «Требушка»

7.Батурина Марина Васильевна- инспектор администрации Тресоруковского сельского поселения

8.Мизилина Татьяна Ивановна- председатель Совета народных депутатов Тресоруковского сельского поселения

9.Шкурченко Оксана Рочиславовна- депутат Совета народных депутатов Тресоруковского сельского поселения

10.Литвинов Роман Александрович- депутат районного Совета народных депутатов Лискинского муниципального района, директор ООО «ЭкоНиваАгро» Левобережное (по согласованию)

11. Семыкина Валентина Ивановна- заведующая Тресоруковской амбулатории

12.Красикова Валентина Ивановна- заведующая Тресоруковсокй библиотекой