**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕСОРУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26 марта 2021 г. № 29

 с. Тресоруково

**Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год.**

В соответствии с постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 25.04.2017 г. № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Тресоруковском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области», администрация Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год, согласно приложению №1.

2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год, согласно приложению № 2.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Тресоруковский муниципальный вестник»

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Тресоруковского

сельского поселения Н.А.Минько

*Приложение №1*

*к постановлению администрации*

*Тресоруковского сельского поселения*

 *Лискинского муниципального района*

 *Воронежской области*

*от 26 марта 2021г. №29*

**Отчет**
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**Программ Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2020 год проведена главным бухгалтером администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района от 25.04.2017 г. № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Тресоруковском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области».

В 2020 году обеспечена реализация 4 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры, экономического развития Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района:

**1. МП «Развитие и сохранение культуры поселения».**

Подпрограмма 1.1 «Организация досугаи обеспечение жителей поселения услугами организации культуры».

Подпрограмма 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения».

**2. МП. «Муниципальное управление и гражданское общество».**

 Подпрограмма 2.1«Функционирование высшего должностного лица местной администрации».

Подпрограмма 2.2 «Управление в сфере функций органов местной администрации».

Подпрограмма 2.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 2.4 «Повышение устойчивости бюджета поселения».

Подпрограмма 2.5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности».

Подпрограмма 2.6 «Социальная поддержка граждан».

Подпрограмма 2.7 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта».

Подпрограмма 2.8 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий».

**3. МП. «Развитие территории поселения».**

Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог».

Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения».

Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения».

Подпрограмма 3.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».

Подпрограмма 3.5«Озеленение территории поселения».

Подпрограмма 3.6 «Энергоэффективность и развитие энергетики в Дракинском сельском поселении».

Подпрограмма 3.7 «Развитие градостроительной деятельности поселения».

Подпрограмма 3.8 «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения».

Подпрограмма 3.9 «Благоустройство мест массового отдыха».

**4. МП. «Развитие и поддержка малого и среднего**

**предпринимательства».**

Подпрограмма 4.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2020 году составил 22363,4 тыс. рублейв т.ч.:

-из местного бюджета –17619,9 тыс. рублей
-из областного бюджета –3184,2 тыс. рублей

-из федерального бюджета –1479,30 тыс. рублей

-за счет внебюджетных источников– 80,0 тыс. рублей.

По итогам 2020 года программы характеризуются 100%-ой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие и сохранение культуры Тресоруковского сельского поселения» за 2020 г.**

 Муниципальная программа Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие и сохранение культуры поселения» утверждена постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения от 09.01.2014 г. № 04.

Цели муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Тресоруковского сельского поселения» - сохранение исторического и культурного наследия в поселении, укрепление единого культурного пространства, создание условия для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы направлено 5131,3 тыс. рублей в т.ч.:

- подпрограмма 1.1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры» - тыс. рублей, из них средства из местного бюджета – 2532,9 тыс. рублей;

- подпрограмма 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения» - 1212,2 тыс. рублей, из них средства из местного бюджета – 1117,0 тыс. рублей; из них из средств областного бюджета -14,3 тыс. рублей, из них из средств федерального бюджета -80,9 тыс. рублей.

 В рамках реализации муниципальной программы нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы составляет 100 %. от плановых значений.Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100%.

 Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год.**

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района от 09.01.2014 г. № 03.

Цели программы – эффективная реализация муниципальной политики в Дракинском сельском поселении по созданию условий для развития местного самоуправления и муниципальной службы в поселении, снижению административных барьеров, оптимизации, повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержанию уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Тресоруковского сельского поселения. В 2020 году на реализацию программы направлено 7141,9тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 220,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 69,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 6852,2 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации».

Запланировано 1013,8 тыс. рублей -израсходовано 1013,8 тыс. рублей;

Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации».

Запланировано 1590,0 тыс. рублей -израсходовано 1590,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Запланировано 3407,8 тыс. рублей -израсходовано 3407,8 тыс. рублей;

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета».

Запланировано 117,0 тыс. рублей -израсходовано 117,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 5. «Защита населения на территории Тресоруковского с/п от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Запланировано 605,6 тыс. рублей -израсходовано 605,6 тыс. рублей;

Подпрограмма 6. «Социальная поддержка граждан».

Запланировано 137,0 тыс. рублей -израсходовано 137,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 7. «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта».

Запланировано 20,0 тыс. рублей -израсходовано 20,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 8.«Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передаваемых полномочий 220,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 220,1 тыс. рублей.

Анализ реализации программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы «Муниципальное управление и гражданское общество» на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области программа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020год признана эффективной.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2020г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения от 09.01.2014. №05.

Цели муниципальной программы «Развитие территории поселения» - повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Тресоруковского сельского поселения, удовлетворение потребностей населения в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах поселения,содержание в надлежащем состоянии и благоустройство мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений, комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, развитие жилищного строительства.

В 2020 году на реализацию программы направлено 10089,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 2892,4 тыс.рублей, за счет внебюджетных источников - 80,0 тыс. рублей, за счет средств из местного бюджета – 7116,8 тыс.рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог».

Запланировано 4881,0 тыс. рублей -израсходовано 4880,8 тыс. рублей,

в т.ч. из областного бюджета – 541,7 тыс. рублей;

за счет средств из местного бюджета – 4339,1 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения».

Запланировано –1638,4 тыс. рублей - израсходовано – 1638,3 тыс. рублей,в

т.ч. из областного бюджета – 200,1 тыс. рублей;

из местного бюджета – 1438,2 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения».

Запланировано – 899,2 тыс. рублей - израсходовано – 899,1 тыс. рублей;

в т.ч. из областного бюджета –0 тыс. рублей;

из местного бюджета –899,1 тыс. рублей;

 Подпрограмма 3.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».

Запланировано –2782,7 тыс. рублей - израсходовано – 2624,3 тыс. рублей;

 Подпрограмма 3.5 «Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения».

Запланировано – 0 тыс. рублей - израсходовано – 0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.6 « Благоустройство мест массового отдыха».

Запланировано – 44,7тыс. рублей - израсходовано – 44,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета –44,7тыс. рублей ;

Подпрограмма 3.7 «Осуществление муниципального земельного контроля».

Запланировано – 2,0тыс. рублей - израсходовано – 2,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета –2,0тыс. рублей;

 Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 2020 год.**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения от 11.12.2018 №126.

Цели муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» - создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Тресоруковского сельского поселения, способствующих: устойчивому росту уровня социально- экономического развития сельского поселения и благосостояния граждан,

 формированию экономически активного среднего класса, развитию свободных конкурентных рынков, развитию инновационно - технологической сферы малого и среднего предпринимательства, обеспечению занятости населения.

В 2020 году на реализацию программы направлено 1,0 тыс. рублей, в за счет средств из местного бюджета – 1,0 тыс.рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 4.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

Запланировано - 1,0 тыс. рублей -израсходовано – 1,0 тыс. рублей,

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Использование и охрана земель на территории Тресоруковского сельского поселения» за 2020 год.**

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Тресоруковского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения от 07.02.2020 №5.

Цели муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Тресоруковского сельского поселения» - создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Тресоруковского сельского поселения, способствующих: устойчивому росту уровня социально- экономического развития сельского поселения и благосостояния граждан,

 формированию экономически активного среднего класса, развитию свободных конкурентных рынков, развитию инновационно - технологической сферы малого и среднего предпринимательства, обеспечению занятости населения.

В 2020 году на реализацию программы направлено 0,0 тыс. рублей, в за счет средств из местного бюджета – 0,0 тыс.рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 5.1 «Использование и охрана земель на территории Тресоруковского сельского поселения».

Запланировано - 0,0 тыс. рублей -израсходовано – 0,0 тыс. рублей,

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.**

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2020 год составило 100% и признаноэффективным.При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.